爆款视频分析方案设计&验证

一、目标

完成一个 demo，支持对 TikTok、YouTube、Instagram 视频进行内容拆解分析。

输入可以是：

- TikTok / YouTube / Instagram 视频链接

- 本地上传视频文件

- 视频流或视频文件 URL

需要完成：

视频获取 → 视频解析 → 内容拆解 → 结构化分析 → 输出爆款模型 / 脚本模板 → 前端可视化展示 最终交付一个可演示、可验证的 demo。

DDL：5.15

二、核心要求

1. 视频输入能力

必选：视频上传

用户可以上传一个本地视频文件，例如：.mp4 / .mov / .webm 上传后系统能完成分析。

可选：视频链接输入

用户可以输入 TikTok、YouTube、Instagram 的视频链接。

系统需要尝试自行获取视频内容并进行分析。

需要注意：

- 不要求破解平台限制；

- 不要求绕过登录、付费、版权或风控；

- 如果某个平台链接无法直接下载，需要给出清晰失败原因；

- 可以提供备用方案，例如让用户上传视频文件；

- 允许使用第三方开源工具或服务，但需要在 README 中说明。

2. 视频拆解分析能力

需要思考“如何拆解一个视频”，分析维度可参考出海匠，具体算法、规则、权重、判断方式需要自行设计验证。

A. 各维度的分析

有哪些维度，为什么选取这些维度进行分析，怎么分析。

B. 爆款脚本模型输出

最终系统需要输出一个可复用的“爆款视频模型”或“脚本模板”。

不是简单总结原视频，而是提炼出可以迁移复用的结构。

输出示例：

可复用脚本模型：  适用场景： 知识类 / 教程类 / 方法论类短视频  视频结构： 0–3 秒：提出一个目标用户强相关的问题 3–8 秒：指出大多数人的错误做法 8–20 秒：给出 3 个具体解决方案 20–25 秒：用一句话总结收益 25–30 秒：引导收藏 / 评论 / 关注  脚本模板： “你是不是也遇到过【痛点】？ 很多人以为是【错误认知】，但真正的问题是【核心原因】。 我建议你先做这 3 件事： 第一，【方法一】； 第二，【方法二】； 第三，【方法三】。 如果你正在做【目标场景】，这个方法可以直接套用。”

三、建议技术方向

技术栈不做强制要求。

可以使用：

前端：React / Vue / Next.js

后端：Node.js / Python / FastAPI / NestJS / Next.js API

视频处理：FFmpeg

语音转文字：Whisper 或其他 STT 服务

OCR：PaddleOCR / Tesseract / 云服务

AI 分析：OpenAI / Gemini / Claude / 本地模型

存储：本地文件 / SQLite / PostgreSQL / MongoDB

任务队列：可选

不要求所有能力都自研。

允许合理使用开源工具、AI API、第三方库，但必须说明：

用了什么工具 解决了什么问题 哪些逻辑是自己设计的 哪些结果来自模型推理

四、必须完成的功能

1. 前端 Demo 页面

至少包含以下页面或模块：

视频输入页

支持：

输入视频链接 上传视频文件 提交分析任务 展示任务状态

分析结果页

展示：

视频基本信息

视频预览

各维度分析

爆款模型总结 / 可复用脚本模板

可视化模块

至少需要有一种可视化表达，例如：

时间轴

分镜列表

节奏曲线

脚本结构图

标签云

分析评分卡

2. 分析结果结构化

分析结果不能只有一段自然语言。

至少需要有结构化 JSON，例如：

{

"video_id": "xxx",

"source": "youtube",

"duration": 32.5,

"hook_analysis": {

"score": 8,

"type": "痛点提问型",

"summary": "开头 3 秒直接提出用户痛点，并配合大字幕强化注意力"

},

"shot_analysis": {

"shot_count": 12,

"avg_shot_duration": 2.7,

"pace": "快节奏",

"shots": []

},

"script_analysis": {

"structure": ["痛点", "反常识", "方法", "总结", "CTA"],

"hook_sentence": "你的视频为什么没人看？",

"cta": "建议收藏"

},

"viral_model": {

"model_name": "痛点提问 + 三步解决方案模型",

"applicable_scenarios": ["知识类", "教程类", "职场类"],

"template": "你是不是也遇到过【痛点】..."

}

}

五、数据与验证要求

至少需要准备：

3–6 个可分析视频样本

至少覆盖 TikTok、YouTube、Instagram 中的 2 个来源

至少支持 1 个本地上传视频

不要求大量样本。

更重要的是：

每个样本能完整跑通分析流程

分析结果能解释

输出模型有一定参考价值